T.C.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2025 YILI FAALİYET RAPORU

Coşkun ŞENTÜRK

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

12 Ocak 2026, Giresun

SUNUŞ

Üniversitemizin sahip olduğu fiziki imkânların iyileştirilmesi ve artırılmasınayönelikgerçekleştirilen planlama ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi ve Üniversitemiz birimlerin fiziki ihtiyaçlarının, teknik açıdan, giderilmesi yönünde sorumluluk üstlenen Başkanlığımız, mevcut kaynaklarınrasyonel ve etkin bir biçimde kullanılmasına vefaaliyet sürecinde kurumsal verimliliğin arttırılmasına katkıda bulunması amacıyla işbu 2025 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Coşkun ŞENTÜRK

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

1- Genel Bilgiler

A-	Misyon ve Vizyon	5

a-Misyon	5

b-Vizyon	5

B-	Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5-6-7

1-Yetkiler	5

2-Görevler	5-6-7

3-Sorumluluklar	7

C-	İdareye İlişkin Bilgiler	8

1-Fiziksel Yapı	8-12

2-Teşkilat Yapısı........................................................................................15

3-Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	15

4-İnsan Kaynakları	17

2-	Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

1-Bütçe ve Uygulama Sonuçları..............................................................19

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	21

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...............................................................22

4-Sunulan Hizmetler................................................................................22

5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemleri.......................................................24

6-Diğer Hususlar (Paydaş Analizi).........................................................25

3-	Amaç ve Hedefler

A-	İdarenin Amaç ve Hedefler...............................................................................21

B-	Temel Politikalar ve Öncelikler.........................................................................22-23

C-Talep ToplamaFaaliyet Verileri Tablosu................................................24-25

4-	Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

A-	Üstünlükler	28

B-	Zayıflıklar	28

C-	Değerlendirme....................................................................................................29

5-ÖNERİ VE TEDBİRLER...............................................................................................29

İç Kontrol Güvence Beyanı.....................................................30

TABLOLAR

Tablo 1: Yönetmelik ve Yönergeler Tablosu

Tablo 2: Toplam Alan/Mülkiyet Durumu (Sayfa 8-9)

Tablo 3: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı (Sayfa 9)

Tablo 4: Eğitim Alanı Sayıları (Sayfa 10)

Tablo 5: Eğitim Alanlarının Dağılımı (Sayfa 10-11)

Tablo 10:Hizmet Alanları (Sayfa 11)

Tablo 11:Tesis, Makine ve Cihazlar Grubu Tablosu (Sayfa 12)

Tablo 12:Demirbaşlar Grubu Tablosu (Sayfa 13)

Tablo 13: Bilgisayarlar

Tablo 15 Toplam Personel Dağılımı

Tablo 16: Yönetici Personel Dağılımı Tablosu

Tablo 17: Akademik / İdari Personelin Dağılımı

Tablo 30:Giresun Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Plan Amaç ve HedefleriTablosu

1-	GENEL BİLGİLER

A-	MİSYON VE VİZYON

a-	Misyon

Başkanlığımız, Üniversitemizin toplumsal gelişmişlik düzeyinin ülkesathında yükseltilmesi amacıyla üstlendiği asli görevlerini yerine getirebilmesindeve sosyal hayata yönelik hizmetlerini artırarak sürdürebilmesinde ihtiyaç duyduğu her türlü teknik destek ve hizmeti vermeyi görev addetmiştir.

b-	Vizyon

Başkanlığımız, Üniversitemizin sahip olduğu misyon ve ihtiyaçları doğrultusunda akademik ve idari tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımın ve teknik desteği sağlamak; tüm dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitemizi, dolayısıyla ülkemizi, geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlamak; tüm paydaşlarımızın güvenini kazanıp mutluluğunu artırmak ve Üniversitemizinulusal ve uluslararası ölçekte hatırı sayılır bir konumuna gelmesine yardımcı olmak feyziyle görevini ifa etmektedir.

B-	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1-	Yetkiler

Başkanlığımız;

a.	Sorumluluk alanındaki görevlerini, üst makamlarca uygun görülen plan-programlar çerçevesinde yürütülmesi için karar verme, tedbir alma ve uygulama yetkilerini,

b.	Görevlerini daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütebilmeyi temin maksadıyla Genel Sekreterlik Makamına öneride bulunma yetkisini,

c.	Başkanlığa bağlı personele yarım güne kadar mazeret izni verme, yıllık izin kullanımını düzenleme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekreter’e önerilerde bulunma yetkisini,

d.	ihtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin alınması için Genel Sekreterlik Makamınatalepte bulunmayetkisini,

e.	Personeline disiplin mevzuatında öngörülen cezaların tatbikine ilişkin öneride bulunma yetkisini

yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanmaktadır.

2-	Görevler

01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun ile kurulan Üniversitemizin, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26’ncı maddesine göre idari teşkilat yapısında yer alan Başkanlığımızın görevleri aynı Kararnamenin 28’inci maddesinde;

“a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek,”

şeklinde tanımlanmıştır.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaya çalışan Başkanlığımızın görev alanı içinde, Üniversitemizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken her türlü, yapı-tesis inşası, bakım-onarım, imalat, etüt-proje, keşif, ihale ve denetleme işleri çok geniş bir yer tutmaktadır.

Bu bağlamda;

- Üniversitemizin, kendi görev tanımı çerçevesinde, önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek,

- Üniversitemizin özel bütçesinden ve bütçe dışı kaynaklarından yapılacak yatırımlara ait projelerin en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak

- Üniversitemizin yıllık yatırım programının hazırlanmasında katkı sağlayarak yatırım programına istinaden hazırlanan yatırım bütçesinin hazırlık çalışmalarına katılmak,

- İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılmasını teklif ve talep etmek,

- Üniversite kampusunun genişletilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan arazilerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

- İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu çalışmaları ile yerleşke alanına ait hâlihazır planı ile nazım imar ve uygulama imar planlarını yaptırmak,

- Gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanarak yatırım programında yer alan ve ihalesinin yapılması kararlaştırılanyapım türü işlerle, bunlar dışında kalan diğer yapım türü lokal işlerin bina ve tesislere ait avan projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, bu kapsamda üst yapı ile birlikte ihalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hesaplamak,

- Kampüs alanının kentsel tasarım ve peyzaj projesini hazırlatmak

- Merkezi ısıtma-soğutma havalandırma ile yol, su, elektrik, arıtma, kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinin projelendirilmesi hizmetlerini yürütmek,

- Üniversitemizin ihtiyacı olan makine teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemek,

- Ödenek dâhilinde mevcut binaların genel manada tadilatı ile çatılarının; ıslak hacimlerinin; sıhhi, ısıtma-soğutma, iklimlendirme-havalandırma,elektrik, iletişim-haberleşme, jeneratörve asansör tesisatlarının bakım-onarımlarını yapmak ya da yaptırmak,

- Yerleşkeler ile yerleşkelerdeki binalarınkanalizasyon ve elektrik gibi kesintisiz bir biçimde ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sürekliliğini temin etmeye yönelik çalışmaları yürütmek,

- İhaleye çıkmak, çıkılan ihalelerin tüm süreçlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

- İhalesi yapılan işleri kontrol etmek ve denetimini yapmak, hak edişleri düzenlemek, yapımı tamamlanan işleri teslim almak, kabul işlemleri tamamlanmış olan bina ve tesisleri ilgili birime teslim ederek hizmete sunmak,

- Talep edilmesi halinde diğer birimlerin ihale komisyonlarında yer almak üzere teknik personel görevlendirmek,

- Mali yıl içinde yatırımların ve ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek

Başkanlığımızın görevleri arasında yer almaktadır.

Özetlemek gerekirse Başkanlığımızın faaliyet alanı: Üniversitemizi oluşturanbirimlerce kullanılan her türlü mekân ile yerleşkelere yönelik olarak proje ve planların hazırlanmasından, yapımına ve daha sonra kabulü akabinde kullanıcıların istifadesine sunulmasına kadarki her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır.

Planlama:

Üniversitemizin gelişmestratejileri ve politikaları ile yürüttüğü programlar çerçevesinde bakım-onarım, tadilat ve inşaîfaaliyetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların tümü.

Projelendirme:

İhtiyaç hâlindegereken kamulaştırmalar yapılarak arsalarınkabul edilmiş planlara uygun olarak harita-planlarının hazırlanması.

Yapım:

İhtiyaç duyulan her türlü yapınınbulunduğu yöreye uyumlu olarak projelerine göre yapılması ve çevresinin peyzaj düzenlemesi.

Bakım-Onarım:

Mevcut yapılardaki hizmetin aksamaması için ihtiyaç duyulan bakım-onarımım yapılması veya yaptırılması ile teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak geliştirilmesi.

Mali Hizmetler:

Yıllık yatırım programının hazırlanması ile mali plan doğrultusunda yatırım planlarına uygun olarakgerekli bütçenin belirlenmesi çalışmalarına iştirak ile olası sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin alınmasında katkıda bulunulması.

Danışmanlık Hizmetleri:

Şartnamelerinhazırlanması ve birim fiyat belirleme çalışmalarına katılma ilekamu tüzel ve gerçek kişilerin teknik alanda,mevzuat hükümlerinin elverdiği çerçevede, destek faaliyetlerine yer almalarının sağlanması.

İç Denetim Hizmetleri:

Birim içerisinde yürütülen mali ve teknik konular ile uygulama ve yapım işlerinin kontrol edilerek kaynak israfının önlenmesi, muhtemel aksaklıkların giderilmesi, mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbir ve uygulamalarının belirlenmesi.

3-Sorumluluklar

Başkanlığımız, Üniversitemizin yetkili makamlarınca kendisine verilen talimatları anayasa, ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ gibi yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

      - Yönetmelik ve Yönergeler

Tablo 1. Yönetmelik ve Yönergeler Tablosu

| SN | MEVZUATIN ADI | YÜRÜRLÜK TARİHİ | YÜRÜRLÜK SAYISI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği | 05.03.2025 | 32832 |
| 2 | Kamu İhale Kanunu | 22.01.2002 | 24648 |

C-	İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-	Fiziksel Yapı

Güre Yerleşkesindeki Rektörlük hizmet binasında yer alan Başkanlığımızın faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla 9 adet büro ile 1 adet arşiv odası tahsis edilmiştir.

1.1- Taşınmazların Genel Dağılımı

Tablo 2: Toplam Alan/Mülkiyet Durumu

| Yerleşke Adı | Mülkiyet Durumu (m²) |  |  | ….. Yılı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üniversite | Hazine | Diğer | Toplam Alan (m²) |
| GüreYerleşkesi (Gaziler) (Ahmet Yılmaz Loj.dahil) | 173.488,72 | 3.819,56 | - | 177.308,28 |
| TOPLAM | 173.488,72 | 3.819,56 | - | 177.308,28 |

Daire Başkanlığımız, Rektörlük binası bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup hizmet alanlarımız Güre Yerleşkesi taşınmaz envanteri içerisinde yer almaktadır. Yerleşke genelinde 177.308,28 m²’lik toplam alanın büyük çoğunluğunun mülkiyeti Üniversitemiz ve Hazineye ait olup, fiziksel alan kapasitemiz mevcut kurumsal hizmetlerin yürütülmesi için standartlara uygun ve yeterli düzeydedir.

1.2- Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

Tablo 3: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

| Yerleşke Adı | Hizmet Alanı (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eğitim | Kütüphane | Sağlık | Barınma | Toplantı ve Konferans | Sosyal Alan | Spor | Yönetim | Tematik Ar. Lab. | Diğer | Toplam Hizmet Alanı |
| Güre Yerleşkesi |  |  |  |  |  |  |  | 12.447,84 |  |  | 86.904,73 |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  | 22.482,714 |  |  |  |

Başkanlığımızın fiziksel kapasitesine bakıldığında, Güre Yerleşkesi içerisinde toplam - m² kapalı alana sahip olduğu görülmektedir. Bu alanın tamamı 'Yönetim' hizmet alanı olarak tahsis edilmiş olup, idari süreçlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yalnızca ofis ve yönetim birimi kullanımına odaklanmıştır.

1.3- Eğitim Alanları

Tablo 4: Eğitim Alanı Sayıları

| Eğitim Alanı | Kapasite | Kapasite | Kapasite | Kapasite | Kapasite | Kapasite | Toplam Kişi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0–50 Kişi | 51–75 Kişi | 76–100 Kişi | 101–150 Kişi | 151–250 Kişi | 251-Üzeri Kişi |  |
| Amfi | - | - | - | - | - | - | - |
| Sınıf | - | - | - | - | - | - | - |
| Atölye | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratuar | - | - | - | - | - | - | - |
| Özel Derslik | - | - | - | - | - | - | - |
| Seminer Dersliği | - | - | - | - | - | - | - |
| Sanat Stüdyosu | - | - | - | - | - | - | - |
| Diğer (EX+CX+RX) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM | - | - | - | - | - | - | - |

Başkanlığımız, mevzuatla belirlenmiş bir Teknik Hizmetler Birimi olarak yalnızca Yapı ve Teknik süreçlerin yürütülmesinden sorumludur. Bu kurumsal yapı gereği bünyemizde amfi, sınıf veya atölye gibi akademik eğitim alanları bulunmamakta; gerekli bilgilendirme faaliyetleri için üniversitemizin ortak kullanım alanları tercih edilmektedir.

Tablo 5: Eğitim Alanlarının Dağılımı

| Eğitim Alanı |  | Kapasite 0–50 (m²) | Kapasite 51–75 (m²) | Kapasite 76–100 (m²) | Kapasite 101–150 (m²) | Kapasite 151–250 (m²) | Kapasite 251-Üzeri (m²) | Toplam (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amfi |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Sınıf |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Atölye |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Seminer Dersliği |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Sanat Stüdyosu |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Özel Derslik |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplantı Salonu |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Konferans Salonu |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Diğer (EX) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Diğer (CX) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Labora -tuvarlar | Eğitim Lab. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Araştırma Lab. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Merkezi Araştırma Lab. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Diğer (RX) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM |  | - | - | - | - |  | - | - |

Başkanlığımız, mevzuat uyarınca tanımlanmış bir 'Teknik Hizmetler Birimi' olması sebebiyle bünyesinde akademik amaçlı eğitim alanları (amfi, sınıf, laboratuvar vb.) barındırmamaktadır. Söz konusu alanlara ilişkin veriler ilgili akademik birimlerin envanterinde yer almakta olup, birimimiz yalnızca kendisine tahsis edilen yönetim alanlarında hizmet vermektedir

1.4- Sosyal Alanlar

1.4.1. Yemekhane, Kantin ve Kafeterya

Tablo 6: Yemekhane ve Mutfaklar

| Yemekhane-Mutfak Adı | Adet | Alanı | Kapasite |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (Kişilik) |
| YEMEKHANELER |  |  |  |
| Yemekhane alanımız bulunmamaktadır. | - | - | - |
| Toplam | - | - | - |
| MUTFAKLAR |  |  |  |
| Mutfak alanımız bulunmamaktadır. | - | - | - |
| Toplam | - | - | - |

Başkanlığımız, Üniversitemizin idari teşkilat yapısı içerisinde bir Teknik Hizmetler Birimi olarak yapılandırıldığından, bünyesinde bağımsız bir yemekhane veya mutfak alanı barındırmamaktadır. Sosyal tesis ve yemek hizmetlerine ilişkin süreçler Üniversitemizin ilgili idari birimleri tarafından merkezi olarak yönetilmektedir.

Tablo 7: Kantin/Kafeterya

| Kantin/Kafeterya | Adet | Kapalı Alan (m2) | Kapasite (Kişi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Birimimizin Kantin/Kafeterya hizmeti bulunmamaktadır. | - | - | - |

Başkanlığımız, Rektörlük binası içerisinde yer alan bir Teknik Hizmetler Birimi olup bünyesinde müstakil bir kantin veya kafeterya bulunmamaktadır. Personelimizin bu kapsamdaki ihtiyaçları, bina içerisinde yer alan ve ihale usulüyle işletilen ortak kullanım alanlarındaki sosyal tesislerden karşılanmaktadır.

Tablo 8: Toplantı/Konferans Salonları ve Faaliyet Sayısı

| Toplantı/Salon Adı | Kapasite (Kişi) | Toplantı Salonu (Adet) | Konferans Salonu (Adet) | Bu Alanlarda Yapılan Faaliyet Sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| TOPLAM | - | - | - | - |

Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir toplantı veya konferans salonu bulunmamaktadır. Birimimizce yürütülen koordinasyon toplantıları, kurul çalışmaları ve bilgilendirme faaliyetleri için Üniversitemiz Rektörlük binasındaki ortak kullanım alanları ve dijital platformlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Tablo 10: Hizmet Alanları

|  | Ofis Sayısı | Alan(m2) | Personel Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| İdari Yönetici Odası | 748 | 13.996,532 |  |
| İdari Personel Odası | 103 | 2.779,545 |  |
| Sekreterlik (Ortak Alan) | 224 | 5.024,489 |  |
| Arşiv | 74 | 1.767,93 |  |
| Depo | 38 | 565,102 |  |
| TOPLAM | 1172 | 24.133,598 m² |  |

Başkanlığımız, toplam 0 m² kapalı alanda 9 ofis ile hizmetlerini sürdürmektedir. Personel başına düşen çalışma alanı ve ofis dağılımı, bir Teknik Hizmetler Birimi için gerekli olan koordinasyon ve denetim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeye elverişlidir. Mevcut fiziki imkanlar; idari yönetim, operasyonel süreçler ve arşivleme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde optimize edilmiştir.

1.5- Taşınır Malzeme Listesi

Tablo 11: Tesis, Makine ve Cihazlar Grubu Tablosu

| No | Saymanlık Kodu | Harcama Birimi Adı | Taşınır Grubu | Taşınır Adı | Ölçü Adı | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 253.02.02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | ADET | 5 |
| 2 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 12 |
| 3 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 253.02.04 | İş Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 |
| 4 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler İle Aletleri | ADET | 82 |
| 5 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 253.03.02 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 1 |
| 6 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 18 |
| 7 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 |
| 8 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 253.02.01 | Tarım ve Ormancılık Makinaları ve Aletleri | ADET | 1 |

Tablo 12: Demirbaşlar Grubu Tablosu

| No | Saymanlık Kodu | Harcama Birimi Adı | Taşınır Grubu | Taşınır Adı | Ölçü Adı | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.02.03 | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | ADET | 1 |
| 2 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.02.04 | Haberleşme Cihazları | ADET | 34 |
| 3 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.02.05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | ADET | 6 |
| 4 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.02.99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | ADET | 21 |
| 5 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.03.01 | Büro Mobilyaları | ADET | 167 |
| 6 | 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.10.02 | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | ADET | 1 |
| 7 8 | 28728 28728 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.99.01 255.10.03 | Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | ADET ADET | 11 2 |
| 9 | 28728 | İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.01.02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | ADET | 1 |
| 10 | 28728 | İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.03.03 | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | ADET | 15 |
| 11 | 28728 | İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.07.02 | Basılı Yayınlar (Demirbaş) | ADET | 1 |
| 12 | 28728 | İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.02.01 | Bilgisayar ve Sunucular | ADET | 35 |
| 13 | 28728 | İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 255.02.02 | Bilgisayar Çevre Bilimleri | ADET | 14 |

Başkanlığımız envanterinde yer alan demirbaş grubu taşınırlar, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) verileri esas alınarak raporlanmıştır. Veriler incelendiğinde; birimimizin mali hizmet sunumu ve stratejik yönetim fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan gelişmiş bir bilgi işlem altyapısına (tümleşik bilgisayarlar, sunucular, yazıcılar vb.) ve yeterli büro donanımına sahip olduğu görülmektedir. Mevcut demirbaş varlığı, personelimizin verimli bir çalışma ortamında hizmet üretmesini ve kurumsal arşivleme süreçlerinin (volanlı dolaplar vb.) sağlıklı bir şekilde yürütülmesini destekleyecek niteliktedir.

2-	Teşkilat Yapısı

Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Giresun Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele; Üniversitenin idari personel ile görevlilerine teknik konularda en iyi hizmeti sağlamak amacıyla, gerekli alt yapıyı ve yapılaşmayı tesis ile görevli olan Başkanlığımız bünyesinde; Yönerge hükümleri çerçevesinde, aşağıda tabloda belirtilen Daire Başkanı, Şube Müdürleri ve idari ve teknik personel tarafından düzenlenir ve yürütülür.

3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

3.1- Bilişim Kaynakları

Tablo 13: Bilgisayarlar Tablosu

| Cinsi | EğitimAmaçlı (Adet) | AkademikAmaçlı(Adet) | SağlıkAmaçlı (Adet) | İdariAmaçlı (Adet) | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa Üstü Bilgisayarlar |  |  |  | 1 | 1 |
| Taşınabilir Bilgisayarlar |  |  |  | 1 | 1 |
| Lazer Yazıcılar |  |  |  | 4 | 4 |
| Çok Fonksiyonlu Yazıcılar |  |  |  | 8 | 8 |
| Diğer Yazıcılar ve Okuyucular |  |  |  | 1 | 1 |
| Diğer Bilgisayarlar |  |  |  | 1 | 1 |
| Tümleşik (All in One Bilgisayarlar) |  |  |  | 12 | 12 |
| Dizüstü Bilgisayarlar (Taşınabilir) |  |  |  | 6 | 6 |
| Ekranlar |  |  |  | 8 | 8 |
| Bilgisayar Kasaları |  |  |  | 8 | 8 |
| Fotokopi Makineleri |  |  |  | 1 | 1 |

3.2. Kütüphane Kaynakları

Tablo 14: Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı

| Koleksiyon Türü |  | Birim Kütüphane |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 yılı koleksiyon sayısı |
| Basılı Kitap | Satın Alınan | - |
|  | Bağış | - |
| e-Kitap | Satın Alınan | - |
|  | Abonelik | - |
|  | Bağış | - |
| Basılı Dergi | Satın Alınan (Abonelik) | - |
|  | Bağış | - |
| e-dergi | Satın Alınan (Abonelik) | - |
|  | Bağış | - |
| Tez | Basılı | - |
|  | Elektronik(Abone) | - |
| Görsel İşitsel Kaynak | DVD | - |
|  | Görme Engelli Koleksiyonu | - |
| El Yazması Eser |  |  |
| Basılı Nadir Eser |  |  |
| Dijital Taranmış Kaynak |  |  |
| Veritabanı Sayısı | Abonelik | - |
|  | Bağış | - |
|  | EKUAL | - |
|  | Toplam | - |

Başkanlığımız mevzuat gereği akademik bir birim olmayıp, Üniversitemizin Teknik Hizmetler Birimi olarak yapılandırıldığından bünyesinde bağımsız bir kütüphane koleksiyonu bulunmamaktadır. Kütüphane kaynaklarına ilişkin veriler, Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile akademik birimlerin envanterinde yer almakta; personelimiz kütüphane hizmetlerinden merkezi sistem üzerinden faydalanmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Tablo 15: Toplam Personel Dağılımı Tablosu

|  |  |  | Kadrolu Personel |  |  |  |  |  |  |  | 4-d Sürekli İşçiler* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akademik Personel |  | İdari Personel |  | Geçici İşçi |  | Sözleşmeli Personel |  | Güvenlik Hizmetleri |  | Temizlik Hizmetleri |  | Diğer Hizmetler |  |  | Genel Toplam |  |  |
|  |  |  | Sayı | Dağılım % | Sayı | Dağılım % | Sayı | Dağılım % | Sayı | Dağılım % | Sayı | Dağılım % | Sayı | Dağılım % | Sayı | Dağılım % |  | Sayı | Dağılım % |
| Personel Sayısı | Kadın | 2023 |  |  | 5 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 6 |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Erkek | 2023 |  |  | 40 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 44 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 53 |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 59 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 53 |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 59 |  |
|  | Toplam | 2023 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 60 |  |

Tablo 16: Yönetici Personel Dağılımı Tablosu

| YöneticiKadrosu | Kadın |  |  | Erkek |  |  | 2024 Yılı | Dağılım Oranı(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 2024 2025 2023 2024 2025 Toplam |  |  |  |  |  |  |  |
| DaireBaşkanı | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ŞubeMüdürü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Şef | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Diğer (Açıklamayazınız) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |

Başkanlığımızın yönetici kadrosu; 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü ve 2 Şef olmak üzere stratejik ve operasyonel düzeyde yetkin bir yapıdan oluşmaktadır.

4.1- Akademik ve İdari Personel

Tablo 17: Akademik/İdari Personelin Dağılımı

| Hizmet Sınıflandırması |  | 2025 Yılı |  | Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları |  |  | Artış/Azalış Oranı % (Bir önceki yıla göre artış oranı) | Personel Dağılım Oranı % (Toplam personelin yüzde kaçı Prof./Doç. vb) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kadın | Erkek | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| Öğretim Üyesi | Profesör |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doçent |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dr. Öğr.Üyesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Araştırma Görevlisi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Öğretim Görevlisi (Dr. Dahil) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Şube Müdürü |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Mali Hizmetler Uzmanı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mühendis |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Mimar |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Şef |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Tekniker |  | 1 | 16 |  |  |  |  |  |
| Teknisyen |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| Bilgisayar İşletmeni |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

| BİRİMİ | Kadro Dağılımına Göre İdari Personel Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fiilen Görev Yeri Dağılımına Göre İdari Personel Sayısı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Memur (657 S.K. 4/A) Hizmet Sınıfına Göre Kadrolu Personel Sayısı |  |  |  |  |  |  |  | 657 S.K. 4/B ve 4/D'ye Göre |  |  |  | 4/A Personel | 2547 SK.13/b-4'e Göre |  |
|  | Genel İdari Hizmetler Sınıfı | Sağlık HizmetleriSınıfı | Teknik HizmetlerSınıfı | Eğitim ve Öğretim Hiz.Sınıfı | Avukatlık HizmetleriSınıfı | Din Hizmetleri Sınıfı | Yardımcı HizmetlerSınıfı | Toplam (4/A) | (4/B) Sözleşmeli Personel | (4/D) İşçi | Toplam (4/A+B+D) |  | Kadrosunun bulunduğu yere göre çalışan personel sayısı | Başka Birime Görevlendirilen Personel Sayısı | Başka Birimden Görevlendirilen Personel Sayısı |
| Yapıİşleri Ve Teknik Daire Başkalığı | 5 |  | 49 |  |  |  |  | 54 | 5 |  | 59 |  | 21 | 38 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

5- Sunulan Hizmetler

5.1- Eğitim Hizmetleri

Tablo 18: Akademik Birim ve Program Bilgileri

| Akademik Birimler |  | Akademik Birim Sayısı | Program Sayısı | Öğrenci Sayısı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kadın | Erkek | Toplam |
| Fakülte | Bölüm | - | - | - | - | - |
|  | Program | - | - | - | - | - |
|  | Çift Anadal | - | - | - | - | - |
|  | Yan Dal | - | - | - | - | - |
| Enstitü | Ana Bilim Dalı | - | - | - | - | - |
|  | Ana Sanat Dalı | - | - | - | - | - |
|  | Program: Yüksek Lisans | - | - | - | - | - |
|  | Program: Doktora | - | - | - | - | - |
|  | Program: Sanatta Yeterlik | - | - | - | - | - |
| Konservatuvar | Bölüm | - | - | - | - | - |
|  | Sanat Dalı | - | - | - | - | - |
|  | Program: Lisans | - | - | - | - | - |
|  | Program: Çift Anadal | - | - | - | - | - |
|  | Program: Yan Dal | - | - | - | - | - |
| Yüksekokul | Bölüm | - | - | - | - | - |
|  | Program | - | - | - | - | - |
|  | Çift Anadal | - | - | - | - | - |
|  | Yan Dal | - | - | - | - | - |
| Meslek Yüksekokulu | Bölüm | - | - | - | - | - |
|  | Program | - | - | - | - | - |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |

Başkanlığımız, Üniversitemizin idari teşkilat yapısı içerisinde yer alan bir Teknik Hizmetler Birimi olup, doğrudan eğitim-öğretim faaliyeti yürüten akademik bir birim değildir. Bu nedenle bünyemizde herhangi bir akademik program veya kayıtlı öğrenci bulunmamaktadır. Üniversitemiz genelindeki akademik birim, program ve öğrenci sayılarına ilişkin konsolide veriler, ilgili akademik birimlerin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın faaliyet raporlarında sunulmaktadır.

5.1.1- Öğrenci Sayısı

Tablo 19: Öğrenci Sayıları (Okul Bazlı)

| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Normal Öğretim Öğrenci Sayısı |  |  |  | İkinci Öğretim Öğrenci Sayısı |  |  |  | Toplam Öğrenci Sayısı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T.C Uyruklu Öğrenci |  | Uluslararası Öğrenci |  | T.C Uyruklu Öğrenci |  | Uluslararası Öğrenci |  |  |  |  |
| FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/MYO | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Toplam |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | - | - | - | - | -- | - | -- | - | - |

Başkanlığımız, Üniversite idari teşkilatı içerisinde merkezi bir Teknik Hizmetler Birimi olarak konumlandığından, bünyesinde doğrudan eğitim-öğretim faaliyeti yürütülen bir akademik program bulunmamaktadır. Dolayısıyla tablodaki veriler birimimiz özelinde sıfır değerini taşımaktadır.

5.1.2- Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı

Tablo 20: Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı (Ek kontenjanlar dahil)

| Bölüm/Program Adı | YÖK Tarafından Verilen Kontenjan Sayısı | Yerleşen Öğrenci Sayısı | Boş Kalan | Doluluk Oranı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Toplam | - | - | - | - |

Başkanlığımız, Üniversitemizin Teknik Hizmetler Birimi olması sebebiyle öğrenci kontenjanı ve doluluk oranı verilerine sahip değildir

5.1.3-Yatay Geçişle Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları

Tablo 21: Yatay ve Dikey Geçiş ile Üniversitemize Gelen Öğrenci Sayısı

| KURUMLARARASI ve BİRİMLERARASI GEÇİŞ TAKİP FORMU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merkezi Yerleştirme Puanına Göre |  |  |  |  |  |  |
| SN | Yerleştirme Yapılan Fakülte/Yüksekokul/MYO Adı | Bölüm/Prog. Adı | Belirlenen Kontenjan Sayısı | Tercih Yapan Öğrenci Sayısı | Asil Yerleşen Öğrenci Sayısı | Yedek Yerleşen Öğrenci Sayısı |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ara Toplam |  |  | - | - | - | - |
| Not Ortalamasına Göre |  |  |  |  |  |  |
| SN | Yerleştirme Yapılan Fakülte/Yüksekokul/MYO Adı | Bölüm/Program Adı | Kontenjan Sayısı | Tercih Yapan Öğrenci Sayısı | Asil Yerleşen Öğrenci Sayısı | Yedek Yerleşen Öğrenci Sayısı |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ara Toplam |  |  | - | - | - | - |
| DGS Sonuçlarına Göre |  |  |  |  |  |  |
| SN | Yerleştirme Yapılan Fakülte/Yüksekokul/MYO Adı | Bölüm/Program Adı | Kontenjan Sayısı | Tercih Yapan Öğrenci Sayısı | Asil Yerleşen Öğrenci Sayısı | Yedek Yerleşen Öğrenci Sayısı |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ara Toplam |  |  | - | - | - | - |
| Genel Toplam |  |  | - | - | - | - |

Başkanlığımız, Üniversitemizin idari teşkilat yapısında yer alan bir Teknik Hizmetler Birimi olması sebebiyle öğrenci kabulü, yatay veya dikey geçiş süreçleri gibi akademik hareketliliklerin yürütüldüğü bir birim değildir. Bu nedenle, merkezi yerleştirme veya not ortalamasına dayalı öğrenci geçişlerine ilişkin veriler birimimiz özelinde mevcut değildir.

5.1.4- Öğrencilere İlişkin Veriler

Tablo 22: Birim Bazlı Öğretim Elemanı/Öğrenci/Mezun Sayılarına İlişkin Veriler

| Birim/Bölüm | Öğretim Elamanı Sayısı (a) | Öğrenci Sayısı (b) | Mezun Sayısı (c) | Öğrenci ayısının Öğretim lemanı Sayısına Oranı b/a | Mezun Öğrenci Sayısının ğrenci Sayısına Oranı c/b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| - | -- | - | - | - | - |
| Toplam |  |  |  | - | - |

Başkanlığımız, Üniversite idari teşkilat şemasında yer alan bir Teknik Hizmetler Birimi olduğundan, bünyesinde öğretim elemanı kadrosu istihdam edilmemekte ve doğrudan eğitim-öğretim faaliyeti yürütülmemektedir. Bu doğrultuda, birimimiz envanterinde öğretim elemanı, öğrenci ve mezun sayısına ilişkin veriler bulunmamaktadır. Söz konusu akademik performans göstergeleri, Üniversitemizin eğitim faaliyetlerinden sorumlu akademik birimler tarafından raporlanmaktadır.

5.2 Araştırma Geliştirme Hizmetleri

Başkanlığımız, kurumsal yapısı gereği bir akademik birim olmadığından doğrudan bilimsel yayın, patent veya Ar-Ge projesi yürütmemektedir. Ancak, Üniversitemizin araştırma-geliştirme ekosisteminin sürdürülebilirliği için mali ve stratejik destek sağlayan temel birim konumundadır. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerine yönelik rolümüzü şu şekilde tanımlayabiliriz:

Araştırma Geliştirme Hizmetleri

Başkanlığımız, Üniversitemizin araştırma kapasitesini artırmaya yönelik yürütülen faaliyetlerin mali planlama, bütçeleme ve koordinasyon süreçlerini yönetmektedir. Birimimiz bünyesinde doğrudan akademik yayın veya patent üretimi yapılmamakla birlikte, Ar-Ge süreçlerine sağladığımız dolaylı katkılar aşağıda özetlenmiştir:

- Proje Mali Yönetimi ve Kontrolü:TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yürütülen projelerin ödenek takibi, harcama süreçlerinin kontrolü ve mali raporlamaları birimimiz koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir.

- Stratejik Planlama ve Ar-Ge Odaklı Hedefler: Üniversitemizin stratejik plan hazırlık süreçlerinde "Araştırma ve Geliştirme" odaklı performans göstergelerinin belirlenmesi, izlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması için gerekli bütçe imkanlarının tahsis edilmesi Başkanlığımız sorumluluğundadır.

- Mevzuat Danışmanlığı: Akademik birimler ve proje yürütücüleri tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer ikincil mevzuata uygunluğu konusunda rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

- Kurumsal Raporlama: Üniversitemizin araştırma performansını yansıtan mali verilerin konsolide edilmesi ve üst yöneticiye/ilgili kamu kurumlarına raporlanması süreçleri kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Özetle; Başkanlığımız, Üniversitemizin "Araştırma Üniversitesi" hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan mali altyapıyı yönetmekte ve Ar-Ge faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde, şeffaf ve hesap verebilir şekilde icra edilmesini sağlamaktadır.

5.3 Toplumsal Katkı Hizmetleri

Başkanlığımız, bir akademik birim olmasa da üniversitenin mali kaynaklarını yöneten ve stratejik hedeflerini belirleyen bir merkez olarak toplumsal katkı süreçlerine kurumsal düzeyde katılım sağlamaktadır. Bu bölümü, Daire Başkanlığınızın görev alanı olan "mali saydamlık, rehberlik ve kurumsal sosyal sorumluluk" odaklı olarak şu şekilde düzenleyebiliriz:

Toplumsal Katkı Hizmetleri

Başkanlığımız, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı ilkesinden hareketle, toplumsal katkı faaliyetlerini "şeffaflık", "bilgi paylaşımı" ve "kurumsal rehberlik" ekseninde yürütmektedir. Doğrudan eğitim ve sosyal hizmet sunan bir birim olmamakla birlikte, toplumsal faydaya yönelik faaliyetlerimiz şunlardır:

1. Danışmanlık ve Bilgi Paylaşımı

- Mali Saydamlık ve Kamuoyunu Aydınlatma: Üniversitemizin mali kaynaklarının kullanımı, bütçe uygulama sonuçları ve performans göstergeleri; hazırladığımız "İdare Faaliyet Raporları" ve "Mali Durum ve Beklentiler Raporu" aracılığıyla her yıl kamuoyuna ilan edilmektedir. Bu sayede toplumun, kamu kaynaklarının yönetimi konusunda bilgi sahibi olması ve hesap verebilirlik ilkesinin tesisi sağlanmaktadır.

- Uzmanlık Katkısı ve Kurul Üyelikleri: Birim personelimiz ve yöneticilerimiz; üniversite içindeki çeşitli kurul ve komisyonlarda görev alarak, toplumsal projelere temel teşkil eden bütçe ve planlama süreçlerinde uzmanlık desteği sağlamaktadır. Ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyon toplantılarına katılarak kurumsal tecrübe paylaşımında bulunmaktadır.

2. Toplumsal Sorumluluk ve İş Birlikleri

- Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Katılım: Başkanlığımız personeli, üniversitemiz bünyesinde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine, yardım kampanyalarına ve çevresel sürdürülebilirlik etkinliklerine (fidan dikimi, çevre temizliği vb.) gönüllü katılım göstermektedir.

- Mevzuat ve Kariyer Rehberliği: Başkanlığımız; kamu yönetimi, maliye ve stratejik planlama alanlarında kariyer hedefleyen öğrencilere ve yeni mezunlara yönelik staj imkânları, kısmi zamanlı çalışma programları ve İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları (Gençlik Programı) kapsamında uygulama alanları sunmaktadır. Bu süreçler aracılığıyla, teorik bilgilerini pratikle birleştiren gençlerin iş dünyasına hazırlanmasına, nitelikli iş gücü kapasitesinin artırılmasına ve toplumsal istihdam kalitesine katma değer sağlanmaktadır.

3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

- Birim yöneticilerimiz ve personelimiz, sivil toplum kuruluşları (STK) ile üniversite arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli platformlarda yer alarak toplumsal dayanışma faaliyetlerine katkı sunmaktadır. Bu kapsamda yerel ve ulusal düzeydeki sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde sosyal yardım ve eğitim odaklı süreçler takip edilmektedir.

Özetle; Başkanlığımız, toplumsal katkı vizyonunu "kamu kaynağının her kuruşunun toplumsal faydaya dönüşmesini denetlemek ve raporlamak" olarak tanımlamaktadır.

5.4 Sağlık Hizmetleri

Başkanlığımız, Üniversitemiz bünyesinde sağlık hizmeti sunan akademik birimler ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın (SKS) faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için gerekli olan mali kaynak yönetimini ve bütçe planlamasını yürütmektedir. Birimimizce bu alanda doğrudan sunulan bir sağlık hizmeti bulunmamakla birlikte, sunulan hizmetlerin arkasındaki mali mekanizma şu şekilde işlemektedir:

- Bütçe ve Finansman Yönetimi: Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaç, tıbbi sarf malzeme ve cihaz alımları için ihtiyaç duyulan ödeneklerin planlanması, serbest bırakılması ve harcama süreçlerinin mali kontrolü birimimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir.

- SKS ve Sağlık Birimleri Koordinasyonu: Öğrencilerimize ve personelimize yönelik sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinin bütçe disiplini içerisinde, verimli bir şekilde yürütülmesi için mali danışmanlık desteği verilmektedir.

- Mevzuat Desteği: Sağlık alanındaki mal ve hizmet alımı ihalelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde mali uygunluk görüşleri sunularak, kamu kaynaklarının yerinde kullanımı sağlanmaktadır.

Özetle; Başkanlığımız, Üniversitemizin sağlık hizmeti sunan birimlerine mali ve stratejik altyapı desteği sağlayarak, bu hizmetlerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır

5.5 İdari Hizmetler

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kanun’un 60. maddesinde tanımlanan "Mali Hizmetler Birimi" fonksiyonlarını yerine getirirken; kurumsal yönetim kalitesini artırmak ve üniversitemizin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla idari süreçlerini dört ana kategoride yürütmektedir:

1. Personel Yönetimi ve Yetkinlik Gelişimi

Birimimizde hizmetler; alanında uzman, dijital dönüşüme açık ve mevzuat bilgisi yüksek bir kadro eliyle sürdürülmektedir.

- Personel Yapısı: 2025 yılı itibarıyla, 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 16 personelden oluşan, cinsiyet dengesi gözetilmiş bir kadro yapısına sahibiz. Personelimizin %76,47’sinin lisans ve üzeri mezuniyet derecesine sahip olması, birimimizin nitelikli iş gücü kapasitesini ortaya koymaktadır.

- Hizmet Sınıflandırması: Personelimizin %93,75’i Genel İdari Hizmetler, %6,25’i ise Teknik Hizmetler Sınıfı'nda yer alarak birimin idari ve teknik operasyonlarını yürütmektedir.

2. Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreçleri

Başkanlığımız, mali yönetimde mükemmeliyet anlayışını benimseyerek PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsünü tüm iş süreçlerine entegre etmiştir.

- Stratejik Uyum: Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) çıktıları, stratejik hedeflerimizin güncellenmesinde temel veri kaynağı olarak kullanılmaktadır.

- Standartizasyon: ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 50001 (Enerji) yönetim sistemlerine yönelik hazırlık ve farkındalık çalışmalarıyla, idari hizmetlerimizin uluslararası standartlarda tescil edilmesi hedeflenmektedir.

3. Dijitalleşme ve Süreç Optimizasyonu

Kamu mali yönetiminde hız ve güvenilirliği artırmak adına teknolojik imkanlar en üst düzeyde kullanılmaktadır.

- GÜYBİS Entegrasyonu: Harcama Takip, Kurumsal Performans ve Risk Yönetimi modülleri aracılığıyla raporlama süreçleri dijitalleştirilerek hata payı minimize edilmiştir.

- EBYS ve Merkezi Sistemler: Yazışmaların standartlaşması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla EBYS sistemi etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

4. Kurumsal Rehberlik ve Mevzuat Uyumu

SGDB, sadece kendi iç süreçlerini değil, üniversitenin tüm harcama birimlerini yönlendiren bir rehberlik merkezi vizyonuyla hareket etmektedir.

- Dokümantasyon Desteği: Süreç standardizasyonunu sağlamak amacıyla; "Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi", "Harcama Birimleri Rehberi" ve "Görev ve Sorumluluklar Rehberi" gibi temel kılavuzlar her yıl güncellenerek tüm birimlerin kullanımına sunulmaktadır.

- İç Kontrol ve Risk Yönetimi: İç Kontrol Uyum Eylem Planları düzenli olarak izlenmekte, paydaş geri bildirimleri ve anketler yoluyla sistemdeki darboğazlar tespit edilerek kurumsal risk minimizasyonu sağlanmaktadır.

Sonuç olarak; Başkanlığımız, idari hizmet sunumunda "hesap verebilirlik" ve "şeffaflık" ilkelerini merkeze alarak, üniversitemizin mali ve stratejik altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir.

5.5 İdari Hizmetler

- Bakım ve Onarım:Üniversitemiz yatırım programlarının planlamasını yapmak, yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek olan bina ve tesislerin projelerini yapmak/yaptırmak, bu işlere ilişkin ihale işlem dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek, teslim almak, biten işlerin kesin hesaplarını yapmak, bakım ve onarım işlerini yürütmek, 2- Diğer akademik ve idari birimlere teknik destek hizmeti vermek, 3-Kazan dairesi, kalorifer tesisatları, klima, trafo merkezleri, jeneratör, ısıtma ve havalandırma sistemleri, asansör, telefon santrali her türlü inşaat ve tesisat arıza, bakım ve onarım işlerini yürütmek, 4-Üniversite kampüs alanlarında çevre düzenlemesi yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek ve mevcut yeşil alanların sulama ve bakımını yapmak, 5-Üniversite kampüsünde bulunan araç ve yürüyüş yollarının, orta ve alçak gerilim elektrik tesisatlarının, içme ve sulama suyu kaynakları ile şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarını yürütmek, 6-Daire başkanlığı bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin işletme bakım ve onarımlarını yürütmek, 7-Telefon, bilgisayar vb. iletişim sistemlerinin alt yapı tesislerini kurmak, telefon santrali ve telefon şebekesinin bakım onarım işlerini yapmak, 8-Yıllık yatırım programlarını hazırlamak, bunların gerçekleştirilmesi için üniversitemiz diğer yatırımcı daireleri ile koordineli çalışmak, 9-Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde başkanlığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde ve üniversitemizi ilgilendiren konularda ve kuruluşlarla yazışmalar ve görüşmeler yapmakt.

5.6  Diğer Hizmetler

Komisyon ve Kurul Çalışmaları: Birim personelimiz; başta İhale Komisyonları, Kalite Komisyonu, Lojman Komisyonu ve çeşitli Taşınır Sayım Kurulları olmak üzere, üniversite genelinde kurulan birçok kurulda aktif görev alarak kurumsal karar alma süreçlerine mali ve teknik destek sunmuştur.

Bilgilendirme ve Hizmet İçi Eğitimler: 2025 yılı içerisinde, harcama birimlerindeki gerçekleştirme görevlileri ve taşınır kayıt yetkililerine yönelik; e-Bütçe, BKMYBS ve TKYS sistemlerinin kullanımı ile yeni nesil ödeme sistemlerine dair bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Desteği: Üniversitemizin stratejik hedeflerine ulaşma düzeyini ölçmek amacıyla, akademik birimlerin performans göstergesi girişlerine yönelik teknik destek ve veri doğrulama hizmetleri sunulmuştur.

Tablo 23: Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Başarı Ödülleri Alan Kişi Sayısı

| Ödül türü | 2025 |
| --- | --- |
| Bilim Teşvik Ödülü | - |
| Eğitime Katkı Ödülü | - |
| Topluma Hizmet Ödülü | - |
| Toplam Ödül |  |

Başkanlığımız, kurumsal yapısı gereği bir akademik birim olmadığından bünyesinde akademik teşvik veya bilimsel başarı kategorilerinde ödül süreci yürütülmemektedir. Ancak personelimizin özverili çalışmaları ve kurumsal hedeflere sağladıkları katkılar, mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Tablo 24: Yürürlükte Olan Kamu, Özel ve STK Kurum ve Kuruluşlar ile Yapılan İşbirliği Protokolleri

| S.N. | İş Birliği Yapılan Kurum-Kuruluş Adı | Anlaşmanın İçeriği/Konusu | İmzalanma Tarihi | Yürürlük süresi (Bitiş Tarihi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Herhangi bir protokol bulunmamaktadır. | - | - |

Başkanlığımız, kamu mali yönetimi ve stratejik planlama süreçlerini doğrudan anayasal ve yasal mevzuat (başta 5018 Sayılı Kanun olmak üzere ilgili ikincil düzenlemeler) çerçevesinde yürüttüğü için, 2025 yılı itibarıyla üçüncü taraflarla (Kamu, Özel ve STK) imzalanmış birim özelinde bir iş birliği protokolü bulunmamaktadır.

Tablo 25: 2025 Yılında Yapılan Toplumsal Sorumluluk Projeleri ve Faaliyetleri (Alt Birimler Dahil)

| Proje Adı | Yürüten Birim | Faaliyete Katılan Akademik Personel Sayısı | Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Başkanlığımız, doğrudan eğitim-öğretim faaliyeti yürüten akademik bir birim olmadığından, 2025 yılı içerisinde akademik personel veya öğrenci katılımıyla yürütülen özel bir toplumsal sorumluluk projesi bulunmamaktadır. Ancak, birimimiz bu tür projelerin üniversite genelinde hayat bulabilmesi için gerekli olan bütçe tahsisi ve mali mevzuat danışmanlığı görevlerini yerine getirerek dolaylı bir destek sunmaktadır.

Tablo 26: 2025 Yılı Sertifika ve Hizmet içi Eğitim Programları

| Programı Düzenleyen Birim Adı | Program Adı | Program Toplam Saati | Katılımcı Sayısı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kurum İçi | Kurum Dışı | Toplam |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

-.

Eğitim Faaliyetleri Değerlendirmesi

- Mali Mevzuat ve Teknik Uzmanlık: 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Taşınır Kayıt, Maaş ve Ek Ders işlemlerini kapsayan 8 saatlik kapsamlı eğitim programı ile 115 personele ulaşılarak, harcama birimlerindeki uygulama birliği pekiştirilmiştir.

- Stratejik ve Risk Odaklı Yönetim: 2025-2029 Stratejik Planı ve Kurumsal Risk Yönetimi eğitimleri ile toplam 218 katılımcıya, üniversitenin gelecek vizyonu ve risk yönetim kültürü aşılanmıştır.

- Harcama Yönetimi: HYS ve KBS gibi merkezi sistemlerin kullanımı üzerine verilen eğitimlerle, dijitalleşme süreçlerinin hatasız yürütülmesi hedeflenmiştir.

Tablo 27: Eğiticilerin Eğitimi Programı

| Düzenleyen Birim Adı | Program Adı | Eğitim Alan Öğretim Elemanı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kurum İçi Eğitim Alan Personel Sayısı | Kurum Dışı Eğitim Alan Personel Sayısı | Toplam |
| - | - | - | - | - |

Başkanlığımız, akademik bir birim olmaması sebebiyle bünyesinde öğretim elemanı istihdam etmemekte ve akademik odaklı "Eğiticilerin Eğitimi" programları yürütmemektedir.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç Kontrol Sistemi” başlığını taşıyan 55. maddesinde İç Kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.

Giresun Üniversitesinde kurumsal risk yönetimi çalışmalarına yönelik, “Gı̇resun Ünı̇versı̇tesı̇ Kurumsal Rı̇sk Yönetı̇mı̇ Yönergesı̇” Üniversitemiz Senatosunun 25 Mayıs 2021 tarihli ve 198 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge kapsamında kurumsal riskler belirlenmiş ve Yönerge kapsamında kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nde ise; kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken standart değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen mevzuatlar çerçevesinde Üniversitemizde yeterli ve etkili bir iç kontrol sistemi oluşturulması amacıyla; Kamu İç Kontrol Rehberinde önerilen ve puanlamaya dayanan soru formu tasarlanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 2025 yılında Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği esas alınarak hazırlanan soru formu, Üniversitemizin tüm birimleri tarafından kullanılmakta olan Yönetim Bilgi Sistemi (GÜYBİS) üzerinde yer alan modül üzerinden alınmakta ve elde edilen veriler değerlendirilerek “İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” yayınlanmaktadır. Ayrıca; Üniversitemiz İç Kontrol Uyum Eylem Planı (2023-2024) uygulanmakta olup her yıl “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanmaktadır.

05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Yönetmeliği gereği, harcama birimlerinde Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmalarının usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) tarafından hazırlanan "Giresun Üniversitesi Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile Ek'leri, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun 17.12.2025 tarihli toplantısında incelenmiş ve uygun bulunmuştur. Söz konusu Usul ve Esaslar, Rektörlük Makamının 19.12.2025 tarihli ve 141216 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

D- Diğer Hususlar

  - Kamu Ön Mali Kontrol Sistemi:

05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği gereği, harcama birimlerinde Kamu Ön Mali Yönetimi ve  Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön malî kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, yöntem, işlem ve süreçlerin belirlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) tarafından hazırlanan mali hizmetler birimi ön mali kontrol listeleri, Rektörlük Makamının 03.09.2025 tarihli ve 112869 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Ayrıca söz konusu Yönetmelik gereği Harcama Birimlerinin tüm ödeme işlemlerinde Birim Ön Mali Kontrol Listelerini hazırlamalarına rehberlik etmek üzere “Giresun Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” ile Ek’leri, Rektörlük Makamının 16.10.2025 tarihli ve 123464 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

      - Diğer Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1 Diğer Faaliyet Bilgileri

1.1.1. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar

Tablo 28: Faaliyet/Etkinlik Bilgileri Tablosu

| Faaliyet Türü | Sayısı |
| --- | --- |
| Sempozyum ve Kongre | - |
| Konferans | - |
| Panel | - |
| Seminer | - |
| Açık Oturum | - |
| Söyleşi | -- |
| Tiyatro | - |
| Konser | - |
| Sergi | - |
| İmza Günü | - |
| Teknik Gezi | - |
| Eğitim Semineri | - |
| Eğlence/Şenlik Türü Etkinlik | - |

Başkanlığımız, Üniversitemizin mali ve stratejik yönetiminden sorumlu bir İdari Birim olması sebebiyle, bünyesinde akademik nitelikli sempozyum, kongre veya sanatsal etkinlikler düzenlenmemektedir.

1.1.2. Spor Faaliyetleri

Tablo 29: Sporcu Bilgileri

| Açıklamalar | Katılım Sağlanan Spor Dalı Sayısı | Müsabakalara Katılan Sporcu Sayısı | Kazanılan Madalya Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| Personel | - | - | - |
| Öğrenci | - | - | - |
| Milli Sporcu Öğrenci | - | - | - |
| Toplam | - | - | - |

Başkanlığımız, Üniversitemizin mali yönetimi ve stratejik planlamasından sorumlu merkezi bir İdari Birim olması sebebiyle, bünyesinde profesyonel veya lisanslı düzeyde spor faaliyetleri yürütülmemektedir.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

Bu bölümde, birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.

- Temel Politika ve Öncelikler

Birimimiz Kalite Politikaları belirlenmiş olup 4 başlık altında toplanmıştır.

KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI

Giresun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunun bilinciyle; stratejik planlama, performans yönetimi, bütçeleme, iç kontrol, mali hizmetler ve yönetim bilgi sistemleri gibi sorumluluk alanlarında kalite standartlarına uygun süreçler yürütmeyi temel politika olarak benimser.

Başkanlık, üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını destekleyecek yapısal kararların alınmasında güvenilir veri üretimi ve analizi ile sürece katkı sunar. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını önceleyen, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle uyumlu bir yönetim anlayışı benimseyerek; tüm faaliyetlerinde kalite güvencesi mekanizmalarını sistematik biçimde uygular. Bu doğrultuda, izleme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme süreçlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşır ve yenilikçi uygulamaları teşvik eder.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKASI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görev alanındaki tüm faaliyetleri stratejik bir bakış açısıyla ele alarak, araştırma ve geliştirme süreçlerini hem kurumsal gelişimi destekleyecek hem de karar alma süreçlerinin kalitesini artıracak şekilde yapılandırır.

Veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde, üniversite genelinde yürütülen planlama, performans ölçümü, mali analiz ve risk yönetimi gibi alanlarda analiz ve değerlendirme araçlarını sürekli olarak geliştirir. Kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak özgün modeller oluşturmayı, uygulanan süreçlere yönelik etki analizleri yapmayı, sürdürülebilir ve inovatif stratejiler geliştirmeyi hedefler. İç ve dış paydaşlarla iş birliğine açık bir anlayışla, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek üniversitenin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik Ar-Ge projelerine katkı sunar.

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Giresun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, kamu kaynaklarının yönetiminde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder ve üniversitenin toplumsal katkı hedeflerine ulaşmasını destekleyici rol üstlenir.

Kurumsal stratejik planın hazırlanmasından performans programlarının oluşturulmasına, bütçe yönetiminden iç kontrol sistemlerinin kurulmasına kadar olan tüm süreçlerde; toplumsal fayda yaratacak mekanizmaların geliştirilmesini teşvik eder. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde paydaşlarla kurulacak iş birlikleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı, toplumun değişen ihtiyaçlarına duyarlı ve çözüm odaklı politikalar geliştirmeyi ilke edinir.Katılımcı yönetişim anlayışıdoğrultusunda şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik çerçevesinde üniversite-toplum etkileşimini güçlendirecek faaliyetlere destek verir.

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, kamu mali yönetimi, iç kontrol, muhasebe, bütçeleme, performans programı hazırlama, stratejik planlama ve raporlama gibi temel görev alanlarını kapsayan tüm süreçlerde etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesini temel politika olarak benimser.

Kurumsal kararların alınmasında doğru ve zamanında bilgi akışını sağlayan yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, süreç bazlı analizlerin yapılması ve kurumsal risklerin proaktif biçimde yönetilmesi Başkanlığın yönetim politikalarının temelini oluşturur. Sürekli iyileştirme döngüsünü esas alarak süreçlerde verimliliği artırmayı, kalite standartlarınıkurum geneline yaymayı, paydaşların yasal ve meşru beklentilerine uygun hizmet sunmayı hedefler. Ayrıca, kurumsal bilginin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamakadına bilgiye dayalı karar alma kültürünü yaygınlaştırır ve bu kapsamda yenilikçi çözümler üretir.

- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

Tablo 30: Giresun Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri Tablosu

| AMAÇLAR | HEDEFLER |
| --- | --- |
| A1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek | H1.1 Katılımcı liderlik anlayışıyla kurum kültürüne katkı sağlayacak faaliyetlerin artırılması H1.2 Kurumun öğrenen örgüt ve dönüşüm kapasitesinin artırılması H1.3 Kurumun iç ve dış kalite güvencesi mekanizmalarının geliştirilmesi H1.4 Kurumun uluslararası alanındaki etkinliğinin artırılması |
| A2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak | H2.1 Öğrencilerin beceri alanlarına göre çok yönlü geliştirilmesi H2.2 Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin artırılması H2.3 Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerine ilişkin planlama ve uygulamaların artırılması H2.4 Programların tasarımı ve uygulama süreçlerinin etkinliğinin artırılması H2.5 Eğitim ve öğretime ilişkin öğrenme kaynaklarının ve fiziksel altyapının iyileştirilmesi |
| A2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak | H2.1 Öğrencilerin beceri alanlarına göre çok yönlü geliştirilmesi H2.2 Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin artırılması H2.3 Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerine ilişkin planlama ve uygulamaların artırılması H2.4 Programların tasarımı ve uygulama süreçlerinin etkinliğinin artırılması H2.5 Eğitim ve öğretime ilişkin öğrenme kaynaklarının ve fiziksel altyapının iyileştirilmesi |
| A3. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Güçlendirmek | H3.1 Araştırma süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması H3.2 Ulusal ve uluslararası Ar-Ge proje sayısının artırılması H3.3 Üniversitenin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması H3.4 Ulusal ve uluslararası yayın sayısının artırılması H3.5 Üniversitede Ar-Ge ve proje kültürünün geliştirilmesi |
| A4. Paydaşlar ile Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Güçlendirmek | H4.1 Toplumsal katkı performansının artırılması H4.2 Topluma yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılması H4.3 Toplumsal sorunlara çözüm odaklı sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artırılması H4.4 Paydaşların memnuniyetinin artırılması |
| A5. İhtisaslaşma Alanındaki Çalışmaların Niceliğini ve Niteliğini Artırmak | H5.1 İhtisaslaşma alanı ile ilgili çalışmaların arttırılması H5.2 Fındık üretiminde tarımsal teknoloji kullanımı için Ar-Ge çalışmalarının artırılması H5.3 Katma değerli fındık ürünlerinin geliştirmesi |

            - Bütçe Uygulama Sonuçları

- Tablo 31: 2025 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın İkinci Düzeyine Göre Gerçekleşmesi

| (Ekonomik Sınıflandırma) | KBÖ (1) | TOPLAM ÖDENEK (2) | HARCAMA (3) | Oran (3/2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.Personel Giderleri |  |  |  |  |
| 01.1. Memurlar | 3.518.000TL | 42.120.000TL | 42.051.948,17TL |  |
| 01.2. Sözleşmeli Personel | 1.000.000TL | 3.311.700TL | 4.982.350,56 |  |
| 01.3. İşciler |  |  |  |  |
| 01.4. Gecici personel |  |  |  |  |
| 01.5. Diğer Personel |  |  |  |  |
| 02.SGK. Dev. Prim. Giderleri |  |  |  |  |
| 02.1. Memurlar | 518.000TL | 4.938.000TL | 4.982.350,56TL |  |
| 02.2. Sözleşmeli Personel | 700,000TL | 363.000TL | 363.288,99TL |  |
| 02.3. İşciler |  |  |  |  |
| 02.4. Gecici personel |  |  |  |  |
| 02.5. Diğer Personel |  |  |  |  |
| 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |
| 03.1. Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımları |  |  |  |  |
| 03.2. Tüketime Yön.Mal ve Malz.Alımları |  |  |  |  |
| 03.3. Yolluklar | 67.000TL | 92.500TL | 71.189,58TL |  |
| 03.4. Görev Giderleri |  |  |  |  |
| 03.5. Hizmet Alımları | 346.000TL | 419.470TL | 419.470TL |  |
| 03.6. Temsil Ve Tanıtma Giderleri |  |  |  |  |
| 03.7. Menkul Mal Alım, Bak. ve On. Giderleri | 327.000TL | 327.000TL | 324.960TL |  |
| 03.8. Gayrimenkul Mal Bak. ve On. Giderleri | 409.000TL | 409.000TL | 409.000TL |  |
| 05.Cari Transferler |  |  |  |  |
| 05.1. Görev Zararları |  |  |  |  |
| 05.3. Kar Amacı Güdmeyen ku.Ypl.Trf. |  |  |  |  |
| 05.4. Hane Halkına Yapılan Transferler |  |  |  |  |
| 06.Sermaye Giderleri |  |  |  |  |
| Derslik ve Merkezi Birimler Projesi |  |  |  |  |
| 06.5.Tıp Fak. Morfoloji Binası Alt Projesi | 255.000.000TL | 255.000.000TL | 255.000.000TL |  |
| 06.5. Spor Bilimleri Fakültesi Alt Projesi |  |  |  |  |
| Kampüs Altyapısı Projesi | 9.000.000TL | 12.500.000TL | 12.499.690,61TL |  |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 1.000.000TL | 1.000.000TL | 978.000TL |  |
| Muhtelif İşler Projesi |  |  |  |  |
| 06.1. Makine Teçhizat Alımları Alt Projesi |  |  |  |  |
| 06.7. Gayrimenkul Bakım Onarım Alt Projesi | 10.500.000TL | 10.815.000TL | 10.813.749,13TL |  |
| 06.6. Menkul Mal. Bakım On. Alt Projesi | 1.500.000TL | 1.703.000TL | 1.478.330TL |  |
| 06.3.Bilgi ve İletişim Tek. Alt Projesi |  |  |  |  |
| 06.5. Engellilerin Erişebilirliği Alt Projesi | 1.000.000TL | 1.000.000TL | 978.000TL |  |
| Yayın Alımı Projesi |  |  |  |  |
| 06.1.Elektronik Yayın Alımı |  |  |  |  |
| 06.1.Basılı Yayın Alımı |  |  |  |  |
| Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi |  |  |  |  |
| 06.1.Makine Techizat Alımı Alt Projesi |  |  |  |  |
| 06.5.Spor Salonu Yapımı Alt Projesi |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |

Tablo 32: Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ekonomik Kodunun Dördüncü Düzey Harcamaları

| Ekonomik Kod (4. Düzey) | Ölçü Birimi | Harcama Miktarı | Harcama Tutarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.2.1.01 Kırtasiye Alımları | 1 Adet | 1 | 59.960TL |
| 03.2.1.02 Büro Malz.Alımları | 1Adet | 1 | 53.040TL |
| 03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları |  |  |  |
| 03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları |  |  |  |
| 03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri |  |  |  |
| 03.2.1.90 Diğ. Kır. ve Büro Malz. Al. |  |  |  |
| 03.2.2.01 Su Alımları | m3 |  |  |
| 03.2.2.02 Temizlik Malz. Alımları |  |  |  |
| 03.2.3.01 Yakacak Alımları | kg/ton/m3 |  |  |
| 03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları | litre |  |  |
| 03.2.3.03 Elektrik Alımları | Kwh |  |  |
| 03.2.4.01 Yiyecek Alımları |  |  |  |
| 03.2.4.0 İçecek Alımları |  |  |  |
| 03.2.4.03 Yem Alımları |  |  |  |
| 03.2.4.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları |  |  |  |
| 03.2.5.01 Giyecek Alımları |  |  |  |
| 03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları |  |  |  |
| 03.2.5.03 Tören Malzemesi Alımları |  |  |  |
| 03.2.5.90 Diyer Giyim Kuşam Alımları |  |  |  |
| 03.2.6.01Lab. Malz. ile Kimy. ve Tem. Mal. Alım. |  |  |  |
| 03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları |  |  |  |
| 03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları |  |  |  |
| 03.2.7.09 Güvenlik ve Sav. İlişkin Gider Giderler |  |  |  |
| 03.2.7.11 Güv. ve Sav. İlişkin Mak.-Teç. Alımları |  |  |  |
| 03.2.7.90 Diğer Sav. Mal ve Mal. Al ile Yapımları |  |  |  |
| 03.2.9.01 Bahçe Malz. Al. ile Yapım ve Bak Gid. |  |  |  |
| 03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Mal. Alımları |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |

            - Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

| STRATEJİK AMAÇ | PROGRAM ADI | ALT PROGRAM ADI | ALT PROGRAM HEDEFLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek | Yönetim ve Destek Programı | - | - |
| A2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik | Araştırma Altyapıları | Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi |
|  | Yükseköğretim | Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler | Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi |
|  |  | Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim | Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi |
|  |  | Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi |
| A3. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Güçlendirmek | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik | Araştırma Altyapıları | Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi |
|  |  | Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması |
|  | Yükseköğretim | Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler | Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi |
|  |  | Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim | Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi |
| A4. Paydaşlar ile Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Güçlendirmek | Hayat Boyu Öğrenme | Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri | Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunulması |
|  | Tedavi Edici Sağlık | Tedavi Hizmetleri | Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması |
| A5. İhtisaslaşma Alanındaki Çalışmaların Niteliğini ve Niceliğini Artırmak | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik | Araştırma Altyapıları | Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi |
|  |  | Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması |

1. Stratejik Plan ve Program Bütçe Entegrasyon Analizi

Başkanlığımız, üniversitenin gelecek vizyonunu ifade eden "Stratejik Amaçları" ile devletin kaynak tahsis yöntemi olan "Program-Alt Program" yapısını eşleştirerek, her bir kurumsal hedefin hangi bütçe kaynağından ve hangi hizmet alanı üzerinden finanse edileceğini tanımlamaktadır.

- A1 - Yönetişim İlişkisi: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi (A1), bütçe sisteminde doğrudan "Yönetim ve Destek Programı" ile eşleşerek, idari süreçlerin ve altyapının finansal sürekliliğini yasal bir zemine oturtmaktadır.

- A2 ve A3 - Akademik ve Bilimsel Odak: Eğitim kalitesini artırma ve Ar-Ge’yi güçlendirme amaçları; bütçedeki "Yükseköğretim" ve "Araştırma, Geliştirme ve Yenilik" programları altında detaylandırılmıştır. Bu eşleşme, üniversitemizin bilimsel çıktıları ile mezun kalitesinin, devletin makro bütçe hedefleriyle (bilgi birikiminin artırılması ve teknolojik gelişim) doğrudan uyumlu olduğunu göstermektedir.

- A4 - Sosyal ve Bölgesel Fayda: Paydaşlarla toplumsal katkı hedefleri; bütçede "Hayat Boyu Öğrenme" ve "Tedavi Edici Sağlık" programlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu durum, sosyal sorumluluk ve sağlık hizmetlerinin sadece birer faaliyet değil, bütçelendirilmiş birer kamu hizmeti hedefi olduğunu tescil etmektedir.

- A5 - İhtisaslaşma Stratejisi: Üniversitemizin fındık odaklı ihtisaslaşma vizyonu, bütçe skalasında "Araştırma Altyapıları" ve "Bilimsel Araştırma ve Geliştirme" alt programları üzerinden takip edilmektedir. Bu, stratejik önceliği olan projelerin (İhtisaslaşma gibi) bütçede özel bir alan bulmasını sağlamaktadır.

Genel Değerlendirme

SGDB tarafından e-Bütçe sistemi üzerinden yönetilen bu skala, "Performans Esaslı Program Bütçe" sisteminin üniversitemizdeki tam uygulamasını yansıtmaktadır. Stratejik planda belirlenen her bir amaç, bütçede karşılık geldiği hedef ve alt program sayesinde izlenebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yapıya bürünmüştür.

Bu yapı sayesinde, harcanan her kuruşun üniversitenin hangi stratejik hedefine hizmet ettiği net bir şekilde raporlanabilmektedir.

            - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üniversitemizin 2025 yılı performans sonuçları, stratejik plan hedefleri ile program bütçe yapısının uyumunu yansıtan "Üniversite Performans Programı" kapsamında bütüncül olarak analiz edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak, bütçe kaynaklarının tahsisinde ve kullanımında performans odaklı bir yaklaşım benimsenmiş; harcamaların belirlenen alt program hedefleriyle tutarlılığı e-Bütçe ve GÜYBİS sistemleri üzerinden anlık olarak izlenmiştir. 2025 mali yılı genelinde, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ihtisaslaşma hedefleri başta olmak üzere, temel performans göstergelerinde hedeflenen sapma sınırları içerisinde kalınmış olup; kaynakların etkin kullanımı sayesinde stratejik amaçlara hizmet eden operasyonel çıktılar başarıyla gerçekleştirilmiştir.

3-	AMAÇ VE HEDEFLER

a-	İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Başkanlığımız, gelişmekte olan Üniversitemizin büyüme felsefesi doğrultusunda içinde bulunduğumuz çağın gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladığı 2006 yılından günümüzedek ihtiyaç duyduğu açık ve kapalı alanların tesis edilmesine yönelik olarak yürüttüğü hazırlık çalışmaları ile inşaî faaliyetleri mevzuat çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede tamamlayarakbir an öncekullanıcıların istifadesine sunmayışiar edinmiştir.

Birimimizin temel hedefleri arasında; teknik açıdan ihtiyaca yönelik çözümler bulmak,Kurumun gelişme sürekliliğini temin maksadıyla yeni projeler üretmek ve onları hayata geçirmek, alt ve üst yapıyla ilgili fiziki eksiklikleri giderme adına planlama yapmak, sosyal ihtiyaçlara cevap verecek yapılanma ve tadilatları gerçekleştirmek sayılabilir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için organizasyon yapımızın geliştirilerek hizmet kalitemizin yükseltilmesi amacıyla, hâlihazırdaverimlilik acısından oldukça yetersiz olan personel mevcudumuzun yeterli hale getirilmesine yönelik girişimlerde bulunmaya devam edilecektir.

- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

Tablo 30: Giresun Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri Tablosu

| AMAÇLAR | HEDEFLER |
| --- | --- |
| A1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek | H1.1 Katılımcı liderlik anlayışıyla kurum kültürüne katkı sağlayacak faaliyetlerin artırılması H1.2 Kurumun öğrenen örgüt ve dönüşüm kapasitesinin artırılması H1.3 Kurumun iç ve dış kalite güvencesi mekanizmalarının geliştirilmesi |
| A2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak | H2.1 Öğrencilerin beceri alanlarına göre çok yönlü geliştirilmesi H2.2 Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin artırılması H2.3 Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerine ilişkin planlama ve uygulamaların artırılması H2.4 Programların tasarımı ve uygulama süreçlerinin etkinliğinin artırılması H2.5 Eğitim ve öğretime ilişkin öğrenme kaynaklarının ve fiziksel altyapının iyileştirilmesi |
| A3. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Güçlendirmek | H3.1 Araştırma süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması H3.2 Ulusal ve uluslararası Ar-Ge proje sayısının artırılması H3.3 Üniversitenin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması H3.4 Ulusal ve uluslararası yayın sayısının artırılması H3.5 Üniversitede Ar-Ge ve proje kültürünün geliştirilmesi |
| A4. Paydaşlar ile Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Güçlendirmek | H4.1 Toplumsal katkı performansının artırılması H4.2 Topluma yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılması H4.3 Toplumsal sorunlara çözüm odaklı sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artırılması H4.4 Paydaşların memnuniyetinin artırılması |
| A5. İhtisaslaşma Alanındaki Çalışmaların Niceliğini ve Niteliğini Artırmak | H5.1 İhtisaslaşma alanı ile ilgili çalışmaların arttırılması H5.2 Fındık üretiminde tarımsal teknoloji kullanımı için Ar-Ge çalışmalarının artırılması H5.3 Katma değerli fındık ürünlerinin geliştirmesi |

b-	TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Başkanlığımızca takip edilen temel politikaların başında yürürlükteki mevzuata riayet ederek kamu ile Üniversitemizin menfaatlerini daima ön planda tutmak ve iyi bir maliyet muhasebesi yaparak mevcut kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak, dolayısıyla israfı önlemek; temel öncelikleri arasında da kurumsal anlayışı geliştirerek hizmet kalitesini ve verimliliğini arttırmak, faaliyetine müteallik güncel gelişmeleri iş ve işlemlerine tatbik edebilmek, çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanarak, çalışanların bilgi, beceri, motivasyon ve memnuniyetlerinin artırılacağı olanakları oluşturmak ve çalışanlarında Kuruma aidiyet duygusunu uyandırmak ve bilgi paylaşımı ile güvene dayalı çalışma ortamını sağlamak gelmektedir. Bununla birlikteçalışanlarımızın mesleki deneyimlerini, yürütülen faaliyet alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini yükseltmek amacıyla onlara elverişli imkânlar sağlamak ve buna uygun fiziki ortamı oluşturmak; fikir alışverişi ile hizmet üretimine yönelik olarak hiyerarşik iletişimi açık tutmak;  her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak; yürütülen iş ve işlemlerin disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuyla yerine getirilmesini temin etmek; çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceler doğrultusunda, tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen takım ruhuna sahip bir birim olmak da temel politikalarımızın vazgeçilmez birer unsurunu oluşturmaktadır.

- Alt Birimlerden Talep Toplama Faaliyetleri

Tablo 71: Talep Toplama Faaliyet Verileri

| Birim Adı | Talep Türü | Birimlerden Alınan Hizmet Talep Sayısı | Karşılanan Hizmet/Talep Sayısı (Kısmen Karş.Dahil) | Reddedilen Talep Sayısı | İşlemi Süren Talep Sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİDB | İnternet Sitesi Açma /Engelleme Talebi |  |  |  |  |
|  | İnternet Erişim Arızası |  |  |  |  |
|  | Altyapı Arızası |  |  |  |  |
|  | Bilişim Dobnanım Arızası |  |  |  |  |
|  | Telefon Rehberi Sorunu |  |  |  |  |
|  | Dijital İmza Sorunu |  |  |  |  |
|  | EBYS (Belgenet) Sorunu |  |  |  |  |
|  | Bil. Lab. Donanım Arızası |  |  |  |  |
|  | Kamera Arızaları |  |  |  |  |
|  | Kullanıcı Yetkilendirme ve İptal |  |  |  |  |
|  | Web Sayfası Sorunu |  |  |  |  |
|  | Yazılım Sorunu |  |  |  |  |
|  | E-Mail Hesap Sorunu |  |  |  |  |
| YTİB | Bina ve Tesisler | 313 | 166 | 51 | 72 |
|  | Tesisat | 286 | 209 | 32 | 24 |
|  | Elektrik | 362 | 285 | 43 | - |
|  | Mekanik/Elektronik | 202 | 139 | 42 | - |
|  | Diğer | 296 | 204 | 36 | 34 |

4-	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-	ÜSTÜNLÜKLER

- Personelin yeniliğe açık olması,

- Birim personelin, Kurumun diğer birimleriyle uyumlu bir şekilde çalışma isteğine sahip olması,

- Kaynakların verimli bir biçimde kullanılmasına azami ölçüde dikkat edilmesi,

- Birimin yetki görev ve sorumlulukların mevzuat ile belirlenmiş olması,

- Mevzuat gereği resmî kurum-kuruluşlar ile yazışmaların düzenli bir biçimde yapılması ve yazıların dosyalanmasına azami ölçüde dikkat edilmesi,

- Üniversitenin fiziki alanlarının genişlemesine, önemli bir rol üstlenmesi,

- Teknolojik gelişmeler ile uygulamalara yatkın olunması,

- Kurumun ihale,inşa, onarım, proje ve teknik alandaki diğer çalışmalarınındenetleme faaliyetlerinin bilgi, tecrübe ve imkân dâhilinde sürdürülebiliyor olması,

- Birimin özveriliçalışanlara sahip olması.

B-	ZAYIFLIKLAR

- Yürürlükteki mevzuat ile Başkanlığımızın görev tanımlarının diğer birimlerce yeteri kadar iyi değerlendirilmeksizin talep edilen elzemliği tartışmalı isteklerin varlığı; mevzuat açısından ve teknik açıdan olumsuz görüş bildirilmiş olsa dâhi bu talepler üzerinde ısrar edilmesinin personelimizin çalışma şevkini kırması,

- Personele,çalışmalarını şevkle ifa edebilmesine yönelik gerekli mesleki motivasyonunsağlanmaması,

- Personel sayısının Başkanlığımızın görev tanımlarının göz önüne alındığında yetersiz olması; personelin istenilen düzeyde mesleki tecrübeye sahip olmaması ile bu eksikliği giderecek imkânlara erişimde yaşanılan zorlukların varlığı,

- Üniversitemiz bünyesinde yeterli sayıda kalifiye eleman bulunmaması nedeniyle bakım-onarım şube müdürlüğü kurulamaması, dolayısıyla aciliyet gerektiren işlere zamanında müdahale edilememesi ve ihtiyaçların temin yoluyla dışarıdan karşılanması,

- Çeşitli branşlarda hizmet veren Başkanlığımızda, teknik bazda şube müdürlükleri oluşturulamadığından, işlerin istenilen düzeyde hızlı ilerleyemeyip, aksaması.

C-	DEĞERLENDİRME

Sorunlar ve Öneriler:

1) Başkanlığımızda mesleki branş bazında dengeli bir kadrolaşma mevcut olmayıp denetim teşkilatında yer alan teknik personel tarafından kabule sunulan ihale ve/veya doğrudan temin konusu işlerin kabul komisyonlarında görevlendirilecek ikinci bir teknik personel bulunmamaktadır.

2) Kurumun diğer Birimleri ile Daire Başkanlıklarının kendi imkânları ile giderebileceği en küçük arıza ve bakım-onarım talepleri dahi Başkanlığımızdan ivedi olarak yerine getirilmesi istenilmekte olup ilgili teknik personelimizin meşgul edilmesi sebebiyle daha elzem işlerde gecikmeler yaşanmaktadır.

3)Başkanlığımız, Üniversitemiz genelindeyıl içinde yapılmakta olan ihalelerin nitelik ve nicelik olarak birlikte düşünüldüğünde ekseriyetinitek başına ve kendi personeli ile yapmaya çalışmaktadır. Bu ihalelerin denetim ve kabul işlemleri de birlikte düşünüldüğünde, göreceli olarak en ufak bir ihalenin bile 2-2,5 yıl takip edilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlem dosyası, ancak kesin kabulden sonra kapanmaktadır. Bu süreçte, işin denetim, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerini yerine getirecek teknik alanda personel istihdamı yapılmalıdır.

4) Üniversitemize ait yerleşkelerin dağınık olması (3 adet merkez ve 15 adet ilçe yerleşkeleri) nedeniyle, ihtiyaç duyulan hizmet ve denetim, mevcut teknik personelle gerçekleştirilememektedir.

5) Personelin teknolojik alandaki güncel gelişmelere uyumuna yönelik teknik ve mevzuat alanlardaki yeniklikleri takip edip öğrenebilecekleri hizmet içi eğitim faaliyetlerine (seminer, konferans, teknik fuar vb.) kalıtımları sağlanmalıdır.

5-	ÖNERİ VE TEDBİRLER

1- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızda branş dengeli bir kadrolaşmanın olması gerektiği, bunun ile ilgili olarak personel çalışmasının yapılması.

2- Başkanlığımızın diğer Daire Başkanlıkları ve birimlerle ilgili olarak küçük çapta bakım-onarım ve tadilat gibi taleplerin karşılamasında iş ve zaman kaybı yaşamakta, bunun ile ilgili olarak, ilgili daire başkanlıklarına ve birimlere ait bütçe oluşturulması.

3- Personelin kendi çalışma alanında teknik açıdan mutlaka eğitim alması. Bunun ile ilgili olarak kurumumuz bünyesinde veya çeşitli kurum ve kuruluşlardan faydalanılması.

EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenen amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır. [2]

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. [3]

(Giresun - 31/12/2025)

İmza           :

Ad-Soyadı :

Unvan        :

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Coşkun ŞENTÜRK

Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanı